UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

ESTUDO SOBRE OS CUSTOS DA NÃO QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO

Dissertação submetida à Universidade Federal de Santa Catarina, para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia de Produção.

Wander José Theóphilo de Souza

Florianópolis, fevereiro, 2001

# WANDER JOSÉ THEÓPHILO DE SOUZA

ESTUDO SOBRE OS CUSTOS DA NÃO QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL

##### TERMO DE APROVAÇÃO

Esta dissertação foi julgada adequada e aprovada para a obtenção do título de

“Mestre em Engenharia de Produção”, no Programa de Pós Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina.

Florianópolis, 21 de Fevereiro de 2001.

________________________________

Ricardo Miranda Barcia, PhD

Coordenador do Curso

Banca Examinadora

___________________________

Prof. Antonio Cezar Bornia, Dr.

Orientador

__________________________________

Prof. Álvaro Guilhermo Rojas Lezana, Dr.

_____________________________

Prof. Roberto de Oliveira, Ph. D.

# DEDICATÓRIA

À minha esposa Eunice e aos meus filhos e netos.

AGRADECIMENTOS

Meus agradecimentos àqueles cuja colaboração, direta ou indireta, possibilitaram a conclusão deste trabalho, iniciado há dois anos.

Ao Professor Dr. Antonio Cezar Bornia, orientador que com paciência, dedicação e seriedade intelectual, sempre esteve solicito, demonstrando elevado interesse por nosso estudo.

Ao amigo Jacir João de Lima, pelo apoio logístico, incentivo e pelas várias oportunidades em que estiveram dispostos à discussão do trabalho.

Ao Programa de Pós-Graduação de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina, pela oportunidade de realizar este curso.

E a Deus, por iluminar sempre o meu caminho.

SUMÁRIO

CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO ........................................................................................  1

1.1	TEMA .....................................................................................................................	  1

1.2	PROBLEMATIZAÇÃO .........................................................................................	  1

1.3	JUSTIFICATIVA.....................................................................................................  5

1.4	OBJETIVOS.............................................................................................................  6

1.4.1	Objetivo geral .........................................................................................................   6

1.4.2	Objetivos específicos ..............................................................................................	  6

1.5	METODOLOGIA ....................................................................................................  7

1.6	ESTRUTURA......................................................................................................	  7

1.7	LIMITAÇÕES .......................................................................................................... 8

#### CAPÍTULO II.  A CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL E A GESTÃO DA QUALIDA-

#### DE   ........................................................................................................................................  9

  - CARACTERÍSTICAS DO SETOR.......................... ................................................ 9

  - NOVAS TENDÊNCIAS .......................................................................................... 10

  - CONCEITOS ........................................................................................................... 10

  - APRESENTAÇÃO..................................................................................................  12

  - BREVE HISTÓRICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL............................ 15

2.6	CONCEITO DE QUALIDADE................................................................................ 22

2.7	A QUALIDADE TOTAL – TQM............................................................................ 24

2.8	A RELAÇÃO TQM - SATISFAÇÃO DE CLIENTES ........................................... 27

2.9	A RELAÇÃO TQM - PROCESSOS ......................................................................	 29

2.9.1	Gerenciamento de processos .................................................................................. 29

2.9.2	Reengenharia de processos.....................................................................................	 31

2.10	CRITÉRIOS BÁSICOS PARA CONTROLE E MANUTENÇÃO DA

QUALIDADE..........................................................................................................32

2.11	SISTEMAS E METODOLOGIAS DE PLANEJAMENTO E QUALIDADE	36

CAPÍTULO III.  OS CUSTOS NA EMPRESA..........................................................	47

3.1	A CONTABILIDADE DE CUSTOS..................................................................	48

3.2	OS CUSTOS INDUSTRIAIS .............................................................................	51

3.2.1	A BUSCA DA REDUÇÃO DE PERDAS..............................................................	55

3.3	OS CUSTOS E A MÃO DE OBRA ..................................................................	61

3.4	A CONTABILIDADE DE CUSTOS, AS INFORMAÇÕES, O

## CRESCIMENTO E A  QUALIDADE ...............................................................	65

3.5	QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E NORMAS REGULADORAS ...............	71

3.6	CUSTOS DA QUALIDADE...............................................................................    75

3.6.1	A POLÍTICA DA QUALIDADE..........................................................................   78

CAPÍTULO IV.  DOS ASPECTOS RELEVANTES DA INDÚSTRIA DA

CONSTRUÇÃO CIVIL E SUA AÇÃO NOS CUSTOS E NO MEIO

AMBIENTE ......................................................................................................... 	81

4.1	CUSTOS COMPARATIVOS ................................................................................ 84

4.2	IMPACTO DAS PERDAS DE ALGUNS PRODUTOS EMPREGADOS

NA CONSTRUÇÃO ...........................................................................................	86

4.3	POSSIBILIDADE DE CONTENÇÃO DE PERDAS E REDUÇÃO DE

CUSTOS ............................................................................................................	91

### CAPÍTULO V.  ESTUDO DE CASO. . ..........................................................................95

5.1	APRESENTAÇÃO DA EMPRESA........................................................................95

5.2	O AMBIENTE DA EMPRESA ..............................................................................96

5.3	O AMBIENTE CONCORRENCIAL DA EMPRESA ...........................................97

5.4	SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA ....................................................................98

  - OS CUSTOS E A QUALIDADE NA EMPRESA ................................................. 99

  - SUGESTÕES DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS NA BUSCA DE

MELHORES CUSTOS DA QUALIDADE........................................................... 101

5.6.1	PROPOSTA DE MEDIDAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE

CUSTOS NA QUALIDADE .................................................................................105

CAPÍTULO VI.  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.........................................108

  - CONCLUSÕES..................................................................................................... 108

  - RECOMENDAÇÕES............................................. .............................................. 112

BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................113

ANEXO A .........................................................................................................................120

LISTA DE TABELAS

TABELA 1.  COMPOSIÇÃO DA ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE

TIJOLOS 1:2:8 (M3)............................................................................................	84

TABELA 2.  COMPOSIÇÃO DO CUSTO DA ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO DE BLOCOS......................................................................	84

TABELA 3.  COMPOSIÇÃO DO CUSTO DO M3 DA PAREDE DE TIJOLOS............	85

TABELA 4.  COMPOSIÇÃO DO CUSTO DO M3 DA PAREDE EM BLOCOS

DE CONCRETO ................................................................................................	85

TABELA 5.  RELAÇÃO DE MATERIAIS ONDE INCIDEM MAIORES PERDAS	88

### TABELA 6:	ORÇAMENTO DE UMA OBRA EM ANDAMENTO/UNIDADE

### HABITACIONAL..........................................................................................         100

LISTA DE QUADROS E FIGURAS

QUADRO 1:	A ESTRATÉGIA DA UNIDADE DE NEGÓCIOS	...............................	43

QUADRO 2.  ARGAMASSA / REVESTIMENTO ........................................................	92

QUADRO 3.  COMPONENTES DE VEDAÇÃO ..........................................................	92

QUADRO 4.  MADEIRA / FORMA ..............................................................................	93

QUADRO 5.  AÇO / MONTAGEM DAS ARMADURAS ............................................	93

FIGURA 1: ORGANOGRAMA DA EMPRESA............................................................... 96

FIGURA 2: CONTEXTO ONDE A ESTRATÉGIA COMPETITIVA É FORMULADA 121

RESUMO

Este trabalho estuda a importância do controle de custos na gestão da qualidade. São analisados os critérios básicos para o controle e manutenção da qualidade, as normas que regulam os custos com vista ao crescimento econômico com qualidade.

A partir da revisão bibliográfica em que se analisa a construção civil habitacional brasileira e a gestão da qualidade, é efetuada uma análise dos principais aspectos relativos à questão e se apresentam os critérios básicos para controle e manutenção da qualidade além de sistemas e metodologias de planejamento e qualidade.

Na seqüência, discorre-se sobre os custos na empresa correlacionando-os com a questão da qualidade e, a partir da análise de aspectos relevantes da indústria da construção civil, se demonstram questões relativas a custos comparativos, impacto das perdas de produtos utilizados nos processos produtivos e possibilidades de contenção de perdas e redução de custos.

Conclui-se com um estudo de caso em que se observa, na prática, as questões estudadas e se propõem sugestões de medidas a serem adotadas na busca de melhores custos da qualidade.

ABSTRACT

This work studies the importance of costs control during the management of the quality. The basic criteria are analyzed for the control and maintenance of the quality, the norms that regulate the costs with view to the economical growth with quality.

Starting from the bibliographical revision in that it is analyzed the Brazilian habitational building site and the administration of the quality, an analysis is made from the principal relative aspects to the subject and they come the basic criteria for control and maintenance of the quality besides systems and planning methodologies and quality.

In the sequence, she discourse on the costs in the company correlating them with the subject of the quality and, starting from the analysis of important aspects of the industry of the building site, relative subjects are demonstrated at comparative costs, impact of the losses of products used in the productive processes and possibilities of contention of losses and reduction of costs.

It is concluded with a case study in that it is observed, in practice, the studied subjects and they intend suggestions of measures they be adopted her/it in the search of better costs of the quality.