| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |

Sumário

1	Objetivos deste documento	1

2	Linha de base do Escopo do Projeto	1

3	Organização do Projeto e Matriz de Responsabilidade	1

4	Cronograma de Execução e Orçamento do Projeto	2

5	Como será medido o Progresso do Projeto	2

6	Gestão de Riscos e Problemas	2

7	Gestão da Comunicação	2

8	Gestão de mudança de Escopo	2

# Objetivos deste documento

[Descreva o motivo pelo qual esse documento será usado]

Descrever junto com seus planos auxiliares, como o projeto será executado, controlado, monitorado e encerrado. Além de servir como guia para a equipe durante todo o projeto.

# Linha de base do Escopo do Projeto

[Descrição detalhada do escopo do projeto]

A linha de base do escopo é composta pelos seguintes documentos:

- Declaração do escopo do projeto;

- Estrutura analítica do projeto (EAP);

- Dicionário da EAP.

A Declaração do escopo contém:

- Situação atual e justificativa do projeto;

- Objetivos critérios de sucesso do projeto;

- Premissas do projeto;

- Restrições do projeto.

# Organização do Projeto e Matriz de Responsabilidade

[Defina os envolvidos e suas responsabilidades das entregas principais definidas na EAP. ]

Desenvolver documentos para registro das partes interessadas e o para o dicionário da EAP.

# Cronograma de Execução e Orçamento do Projeto

[Baseado na EAP, defina tarefas, duração, Início, Término e Recursos necessários.]

Defina e estime o cronograma, prazos e o custo do seu projeto.

# Como será medido o Progresso do Projeto

[Defina como será medido o progresso do projeto.]

Através do Gerenciamento do valor agregado e de seus indicadores de prazo (IDP) e custo (IDC) e semáforos para indicar o progresso do projeto.  Os critérios serão:

| Indicador | Verde | Amarelo | Vermelho |
| --- | --- | --- | --- |
| IDP | >= 1.0 | >= 0.9 < 1.0 | < 0.9 |
| IDC | >= 1.0 | >= 0.9 < 1.0 | < 0.9 |

IDP: Medida da eficiência do cronograma expressa como a proporção do valor de ganho para o valor planejado. Equação: IDP = VA / VP.

IDC: Medida da eficiência de custos dos recursos orçados, expresso como uma razão entre o valor agregado e o custo real. Equação: IDC = VA / CR.

Para isso, a linha base de tempo e custos é salva após a conclusão do planejamento.

Após isso, será feito o acompanhamento semanal entre o planejado (linha de base salva) com o realizado.

# Gestão de Riscos e Problemas

[Liste os riscos e estratégias associadas, considerando os itens Severidade, Probabilidade, Impacto, Ação.]

Liste os problemas considerando os itens Severidade, Urgência, Impacto, Ação.

# Gestão da Comunicação

[Defina como a comunicação de atividades críticas e / ou em progresso acontecerá durante a fase da execução do projeto. Os seguintes itens devem ser identificados: O que; Quando; Como; Para Quem. ]

Desenvolva a estratégia de comunicação e detalhe em uma matriz de comunicação.

| Legenda | Importância | Quando? | Onde? | Urgência | Impacto | Comentários |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Urgência x Impacto | Periodicidade | Onde serão armazenadas | Urgência da disponibilização da informação | Impacto da não entrega da informação |  |

# Gestão de mudança de Escopo

[Defina os critérios e fluxo de aprovação para as mudanças de escopo]

Toda mudança deverá ser solicitada através do formulário e enviada ao Gerente de Projeto, este fará sua avaliação, incluirá no log de mudanças encaminhará para aprovação do patrocinador do projeto. O log de mudanças ficará na pasta do projeto e conterá todas as solicitações com seu status atualizado, mesmo que ela seja rejeitada.

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto |  |  |